BÁO CÁO TIẾN ĐỘ VÀ PHÂN CHIA CÔNG VIỆC DỰ ÁN WEB

I. CÔNG VIỆC HIỆN TẠI (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Nhóm đã phối hợp làm việc trên lớp, họp nhóm và hoàn thành tốt các bước chuẩn bị nền tảng cho dự án bao gồm:

Khởi tạo hệ thống: Tạo thành công Repository dự án trên GitHub, thêm tất cả thành viên và cấp quyền cộng tác vào dự án.

Cấu trúc nhánh (Git Branching): Phân chia sơ đồ nhánh rõ ràng nhằm tránh xung đột mã nguồn khi code, bao gồm các nhánh chính (main, develop) và các nhánh tính năng riêng biệt cho từng thành viên (feature/*).

Setup Base Code: Trưởng nhóm đã khởi tạo và cấu trúc xong toàn bộ thư mục dự án (theo mô hình MVC) trên nhánh develop.

Thiết kế Database: Thống nhất sơ đồ thực thể mối quan hệ ERD trên draw.io và chuẩn bị xuất file cấu trúc .sql.

II. KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CHIA CÔNG VIỆC TUẦN TỚI (GIAI ĐOẠN CODE CHỨC NĂNG)

Khởi tạo dự án

An (Nhóm trưởng)

Tạo Repository GitHub

Tạo Project Board

Tạo Database

Thiết kế ERD

Tạo cấu trúc thư mục

config/
includes/
pages/
assets/
database/

Hoa (FE)

Thiết kế:

Trang Home

Header

Footer

Menu

File:

index.php
assets/css/style.css
includes/header.php
includes/footer.php

Vân (FE)

Thiết kế:

Login Page

Register Page

File:

pages/login.php
pages/register.php

Kiệt Nguyễn (BE)

Kết nối MySQL

Tạo bảng User

users

Viết chức năng đăng ký

Kiệt Lê (BE)

Nghiên cứu API AI

Chuẩn bị module chatbot